## Slide 1: 基于RAG检索的智能代码问答系统 设计与实现
汇报人：李栋梁 指导教师：王金宝
2026年03月18日
本科毕业论文中期答辩

## Slide 2: 目 录
1
一、研究进度概况
2
二、已完成的研究工作
3
三、后期工作计划
4
四、存在的问题与困难
5
五、论文完成可行性分析

## Slide 3: 一、研究进度概况
研究周期：2025年11月 – 2026年5月（共7个月，分六阶段推进）
✓ 第一阶段（需求分析与系统设计，2025年11–12月）：已完成
完成功能需求梳理、前后端分离三层架构设计、数据库表设计与技术选型
✓ 第二阶段（预处理模块开发，2025年12月）：已完成
完成tree-sitter代码切分、Qwen3-VL-Embedding集成、Qdrant向量数据库模块及数据处理流水线
✓ 第三阶段（检索问答模块开发，2026年1月）：已完成
完成Top-k向量检索、结构化Prompt模板、多轮推理及WebSocket流式输出
✓ 第四阶段（系统集成与前端开发，2026年2月）：已完成
完成FastAPI后端整合、JWT认证；Next.js/React前端全部页面开发与联调
▶ 第五阶段（实验评测与优化迭代，2026年3月）：正在进行
已开始构建测试数据集，核心功能功能性测试进行中；增量索引与用户反馈模块开发中
○ 第六阶段（论文撰写与答辩准备，2026年4–5月）：计划按期启动
进度概况

## Slide 4: 二、已完成工作（1/3）— 系统架构与认证
（一）系统整体架构（前后端分离三层架构）
• 前端层：Next.js / React
注册/登录、工作台、问答界面、Wiki生成、模型配置、深色/浅色主题切换、中英文双语
• 后端层：FastAPI
RESTful API + WebSocket流式输出，JWT认证中间件，RAG引擎，代码解析与向量化流水线
• 数据层：MySQL（用户表、配置表、对话历史表、消息表）
+ Qdrant向量数据库（每仓库独立集合）
（二）用户认证模块
• 用户注册接口与登录接口
• JWT令牌验证中间件，基于JWT的会话管理
• 前端注册/登录页面开发完成
（三）数据库模型设计与实现
• 用户表（用户名、邮箱、密码哈希、账号状态）
• 用户配置表（UI语言、AI模型偏好、主题等个性化设置）
• 对话历史表（绑定仓库信息）、消息表（存储用户提问与模型回答）
架构设计

## Slide 5: 二、已完成工作（2/3）— 代码解析与向量化
基于tree-sitter的函数级代码切分
• 构建AST，精确提取函数名、类名、起止行号等完整元数据
• 支持15种主流语言：Python、TypeScript、JavaScript、Java、
Go、Rust、C/C++、C#、PHP、Swift等
• 有效避免固定窗口切分导致的语义断裂
数据处理流水线
• git clone自动拉取远程仓库，支持私有仓库令牌认证
• 自动过滤二进制文件、编译产物、第三方依赖目录
• 异常捕获与跳过机制，确保其他文件正常处理
Qwen3-VL-Embedding嵌入与Qdrant知识库
• 集成阿里云Qwen3-VL-Embedding API，将函数级片段向量化
• 每个仓库对应独立Qdrant集合，实现多仓库数据隔离
• 向量写入携带完整元数据
（文件路径、函数名、语言类型、起止行号）
• 支持基于元数据的过滤检索
代码解析
向量化

## Slide 6: 二、已完成工作（3/3）— RAG问答与前端
RAG检索增强问答流程
• 用户查询向量化（Qwen3-VL-Embedding）
→ Qdrant余弦相似度检索（Top-k召回）
• Top-k函数片段 + 结构化System Prompt → Qwen系列生成模型
• 答案格式：结论→步骤说明→证据引用（文件路径/函数名/行号）
• WebSocket流式输出，答案可追溯、可验证
前端界面（Next.js/React）
• 注册/登录页、工作台（仓库接入/索引触发/Wiki生成）
• 问答交互界面、模型配置界面
• 深色/浅色主题切换、中英文双语支持
多轮迭代推理机制
• 初次回答后，模型自动评估回答完整性
• 若评估不足，自动生成追问继续检索推理
• 达到满意答案或迭代上限时停止
Wiki自动生成功能
• 基于多轮推理框架，自动产出结构化知识文档
• 内容包含：函数说明、模块关系、架构图等
• 支持仓库代码Wiki一键生成
RAG流程
多轮推理

## Slide 7: 三、后期工作计划
① 增量索引与定时同步（3月底–4月初）
定时git pull + 变更检测，增量更新Qdrant向量
同步结果持久化至MySQL；支持手动触发全量重建或增量索引及手动删除仓库
② 用户反馈系统（4月上旬）
新增反馈表与反馈接口；前端添加反馈UI组件
系统根据反馈自动更新质量评分，为后续优化提供数据支撑
③ 查询历史展示（4月中旬）
历史记录按时间/仓库筛选分页
支持点击历史记录恢复完整对话上下文
④ 实验评测（3月–4月）
选取多语言开源仓库（Python、TypeScript、Java等）构建问答测试集
三维度评估：检索质量、答案质量、系统性能
整理评测报告并指导后续优化迭代
⑤ 系统优化迭代（4月）
优化嵌入策略 / 引入Reranker重排序；调整Prompt模板降低幻觉
优化Qdrant查询参数；完善前端交互体验
⑥ 毕业论文撰写与答辩准备（4月–5月）
整理实验数据与截图，撰写毕业论文各章；准备答辩PPT与系统演示材料
3月下旬–4月
4月–5月

## Slide 8: 四、存在的问题与困难
增量索引一致性保证
• git pull后变更检测与Qdrant更新的原子性难以保证
• 中断可能导致向量与代码版本出现不一致
→ 拟在MySQL和Qdrant中保存版本信息，更新失败时可回退至旧版本
问题一
多语言代码解析边界情况
• Python装饰器修饰函数、动态生成函数、嵌套函数定义解析失败
• C++钩子函数无法识别；Java注解处理器与内部类方法缺失
→ 需补充针对性解析规则以提高知识库覆盖率
问题二
检索质量的参数调优
• 不同规模仓库函数数量差异大，统一Top-k值难适应所有场景
• Top-k过小遗漏关键证据；过大引入错误信息干扰生成质量
→ 当前参数为固定值，最优配置尚需研发自适应策略
问题三

## Slide 9: 五、总结与论文完成可行性
【已完成核心工作】
• 用户认证模块（注册/登录/JWT会话管理）
• 多语言代码解析（tree-sitter，15种语言函数级切分）
• Qwen3-VL-Embedding嵌入与Qdrant向量知识库构建
• RAG检索增强问答（余弦相似度Top-k检索 + 结构化Prompt）
• 多轮迭代推理机制与Wiki自动生成功能
• 完整前端界面（Next.js/React）：注册登录/工作台/问答/Wiki/深色主题/中英双语
• 用户注册登录、仓库接入、自然语言问答等核心功能正常运行
【论文按时完成的可能性分析】
• 增量索引模块已确定技术方案（git pull + Qdrant增量更新），工作量可控
• 用户反馈系统仅需扩展数据库表与补充接口，实现难度低
• 问答历史数据库已搭建，前端实现可参考成熟方案，工作量可控
结论：本课题可按时完成，具备充分的技术基础和进度保障。
总 结

## Slide 10
谢 谢
汇报人：李栋梁 指导教师：王金宝
2026年03月18日